**SPRINT RETROSPECTIVE REPORT**

**Thông tin chung**

Sprint số: 1

Thời gian Sprint: 1 tuần

Thành viên tham gia: 3 (Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Tiến Anh, Võ Lê Văn Thái)

**1.Điều gì đã làm tốt**

* **Các thành viên phối hợp nhịp nhàng, hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn.**
* **Hoàn thành đúng tiến độ các công việc được giao trong Sprint 1.**
* **Chất lượng bản vẽ sơ đồ (Use Case, ERD, Sequence Diagram) và giao diện ban đầu đạt yêu cầu.**

**2. Điều gì chưa tốt**

* **Một vài thành viên còn chậm trong việc cập nhật tiến độ hàng ngày.**
* **Chưa có nhiều trao đổi về thiết kế giữa backend và giao diện.**

**3. Những cản trở gặp phải**

* **Thời gian làm việc hạn chế do phải cân đối giữa học tập và dự án.**
* **Mất nhiều thời gian thống nhất ý tưởng thiết kế ban đầu.**

**4. Bài học rút ra**

* **Cần chủ động hơn trong việc báo cáo tiến độ và phản hồi công việc.**
* **Nên có buổi họp ngắn cuối ngày để cập nhật trạng thái và xử lý sớm vấn đề.**

**5. Hành động cải tiến cho Sprint tiếp theo**

* **Lên kế hoạch cụ thể từng ngày và cập nhật tiến độ định kỳ.**
* **Linh hoạt hơn trong giao tiếp nhóm, thống nhất sớm các quyết định kỹ thuật.**
* **Rà soát lại dữ liệu và logic hệ thống trước khi chuyển sang Sprint 2 (tập trung vào chức năng nhập/xuất kho).**

**6. Nhận xét & Đánh giá thành viên**

| **Thành viên** | **Nhiệm vụ đảm nhận** | **Hoàn thành (%)** | **Điểm tự đánh giá** | **Nhận xét của nhóm** | **Điểm nhóm cho thành viên** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Thanh Toàn | Thiết kế giao diện, tạo database | 100% | 10 | Làm việc chủ động, hỗ trợ nhóm tốt | 100 |
| Nguyễn Tiến Anh | Vẽ Sequence Diagram, test luồng dữ liệu | 100% | 10 | Nắm vững nghiệp vụ, xử lý nhanh | 100 |
| Võ Lê Văn Thái | Use Case, ERD, kiểm thử tổng thể | 100% | 10 | Làm việc có trách nhiệm, tổng hợp tốt | 100 |