**SPRINT RETROSPECTIVE REPORT 2**

**Thông tin chung**

* **Sprint số: 2**
* **Thời gian Sprint: 1 tuần (23/9/2025 – 14/10/2025)**
* **Thành viên tham gia: 3 (Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Tiến Anh, Võ Lê Văn Thái)**

**1. Điều gì đã làm tốt**

* **Các thành viên phối hợp hiệu quả, hỗ trợ nhau trong xử lý lỗi và kiểm thử.**
* **Hoàn thành đúng tiến độ các chức năng chính: CRUD, tìm kiếm, phân trang và QA.**
* **Hệ thống bắt đầu chạy ổn định, dữ liệu hiển thị chính xác và dễ kiểm tra.**

**2. Điều gì chưa tốt**

* **Một số giao diện CRUD chưa đồng bộ về bố cục và phong cách trình bày.**
* **Việc kiểm thử chéo giữa các thành viên còn hạn chế, dễ bỏ sót lỗi nhỏ.**

**3. Những cản trở gặp phải**

* **Thời gian triển khai ngắn, phải hoàn thiện đồng thời cả backend và frontend.**
* **Cấu trúc cơ sở dữ liệu phức tạp khiến việc kết nối và truy vấn ban đầu gặp lỗi.**

**4. Bài học rút ra**

* **Cần thống nhất sớm chuẩn giao diện và quy tắc đặt tên trước khi code để tránh lỗi merge.**
* **Nên tổ chức họp ngắn giữa Sprint để cập nhật tiến độ và hỗ trợ nhau kịp thời.**

**5. Hành động cải tiến cho Sprint tiếp theo**

* **Hoàn thiện phần giao diện còn thiếu, rà soát kỹ lại các truy vấn SQL.**
* **Phân chia rõ vai trò cho từng thành viên khi test để tránh trùng lặp.**
* **Chuẩn bị logic xử lý cho nhập – xuất kho trong Sprint 3.**

**6. Nhận xét & Đánh giá thành viên**

| **Thành viên** | **Nhiệm vụ đảm nhận** | **Hoàn thành (%)** | **Điểm tự đánh giá** | **Nhận xét của nhóm** | **Điểm nhóm cho thành viên** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Thanh Toàn | CRUD Nhà cung cấp, lọc dữ liệu, báo cáo QA | 100% | 10 | Hoàn thành tốt, code gọn và ổn định | 100 |
| Nguyễn Tiến Anh | CRUD Tồn kho, phân trang, tìm kiếm dữ liệu | 100% | 10 | Làm việc tích cực, xử lý nhanh lỗi phát sinh | 100 |
| Võ Lê Văn Thái | Module QA, xuất báo cáo, kiểm thử tổng thể | 90% | 9 | Làm việc trách nhiệm, cần tối ưu thêm giao diện QA | 90 |