**SPRINT REVIEW**

**Thông tin chung**

Sprint số: 2

Thời gian Sprint: 2 tuần

Thành viên tham gia: 3 (Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Tiến Anh, Võ Lê Văn Thái)

**1. Mục tiêu Sprint**

* **Thiết kế và lập trình các chức năng thêm, sửa, xóa (CRUD) cho phần quản lý tồn kho và nhà cung cấp.**
* **Hoàn thiện các tính năng tìm kiếm, lọc và phân trang dữ liệu trong giao diện Admin.**
* **Xây dựng module kiểm định chất lượng (QA) và xuất báo cáo kiểm tra.**

**2. Công việc đã hoàn thành**

* **CRUD Tồn kho (Admin Interface)**
* **CRUD Nhà cung cấp (Admin Interface)**
* **Phân trang & Tìm kiếm dữ liệu kho (Admin Interface)**
* **Lọc dữ liệu theo nhà cung cấp và trạng thái (Admin Interface)**
* **Báo cáo kiểm định chất lượng QA (Admin Interface)**
* **Xuất báo cáo QA ra file Excel/PDF (Admin Interface)**

**3. Công việc chưa hoàn thành**

* **Giao diện biểu đồ thống kê QA chưa hoàn chỉnh.**
* **Tính năng gợi ý bổ sung tồn kho tự động được dời sang Sprint 3.**

**4. Cập nhật Product Backlog**

* **Dời các chức năng nâng cao (auto restock, dashboard thống kê) sang Sprint 3 để đảm bảo tiến độ.**
* **Ưu tiên hoàn thiện toàn bộ CRUD và báo cáo QA trong Sprint 2.**

**5. Kết luận**

**Đánh giá Sprint: Sprint 2 đạt mục tiêu đề ra.**

**Lý do đạt:**

* **Nhóm đã hoàn thành toàn bộ các chức năng chính của Sprint, bao gồm CRUD, tìm kiếm, phân trang và QA.**
* **Các module hoạt động ổn định, giao diện quản trị thống nhất và dễ sử dụng.**
* **Một số tính năng nâng cao được dời lại nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm.**

**Tổng kết:  
Nhìn chung, tiến độ làm việc của nhóm ổn định, các thành viên phối hợp hiệu quả, có sự hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình kiểm thử và hoàn thiện sản phẩm. Sprint 2 hoàn thành đúng kế hoạch, đạt yêu cầu về phạm vi và chất lượng hệ thống quản lý kho.**